|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Robin** | **Suivi projet** | **10/04/2015** |

Objectifs en cours

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Étapes** | **Responsable** | **Début** | **Échéance** | **Réalisé** |
| **Planning général** | RC | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 100% |
| **Analyse UML** | RC | 25/03/2015 | 10/04/2015 | 100% |
| **Anglais** | RC | 25/03/2015 | 10/04/2015 | 100 % |
| **Développement** | RC | 25/03/2015 | 26/04/2015 | 70% |

