|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Robin** | **Suivi projet** | **25/03/2015** |

Objectifs en cours

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Étapes | Responsable | Début | Échéance | Réalisé |
| Planning général | RC | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 100% |
| Analyse UML | RC | 25/03/2015 | 01/04/2015 | 10% |
| Développement | RC | 25/03/2015 | 26/04/2015 | 5% |

